АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГОРОДЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 апреля 2021г. с.Малое Городьково № 2-ра

О санитарной очистке территории Малогородьковского сельсовета Конышевского района после зимнего сезона и поддержании порядка в течение весенне-летнего периода 2021 года

В целях санитарной очистки территории Малогородьковского сельсовета Конышевского района после зимнего сезона и поддержания порядка в течение весенне-летнего периода, а также обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарного состояния населенных пунктов Малогородьковского сельсовета Конышевского района:

- Создать районный штаб по подготовке и проведению санитарной очистки территории Малогородьковского сельсовета Конышевского района после зимнего сезона и поддержанию порядка в течение весенне-летнего периода (далее штаб) утвердить его прилагаемый состав.

- Утвердить план (форма) организационно-технических мероприятий по подготовке и  проведению санитарной очистки подведомственных территорий (приложение 1) и отчетность (форма) о проведении организационно-технических мероприятий по санитарной очистке подведомственных территорий (приложение 2).

- Установить период проведения субботников в Малогородьковском сельсовете Конышевском районе с 3 по 24 апреля 2021 г.

- Установить единый санитарный день – пятница для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе и территорий, занимаемых и закрепленных за предприятиями, а также улиц и дворовых территорий индивидуальной застройки с целью обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния;

- В срок до 26 апреля 2021 года организовать очистку территорий населенных пунктов, ликвидировать несанкционированные свалки, и в дальнейшем поддерживать надлежащее состояние территории;

- Организовать места сбора отходов от частных домовладений и обеспечить регулярное удаление отходов;

- Установить постоянный контроль за санитарным состоянием населенных пунктов Малогородьковского сельсовета Конышевского района, и применять в установленном порядке к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Законом Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области»;

- Руководителям предприятий торговли, коммунально-бытового обслуживания, и других предприятий и организаций, независимо от форм собственности, рекомендовать в срок до 26 апреля 2021 года организовать и провести очистку прилегающих территорий от мусора и производственных отходов.

- Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендовать провести весеннюю санитарную очистку имеющегося земельного участка и территории, прилегающей к жилому дому.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

- Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава Малогородьковского сельсовета

Конышевского района                                                          В.В.Поздняков

Утвержден

распоряжением Администрации

Малогородьковского сельсовета Конышевского района

от 30.03.2021 г. № 2-ра

С О С Т А В

## Штаба по подготовке и проведению месячника

образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Малогородьковского сельсовета

Поздняков В.В.         –глава Малогородьковского сельсовета,

председатель штаба

Кузьмичева Е.А.   – заместитель главы администрации Малогородьковс

кого сельсовета, заместитель председателя штаба

Емельянова Л.В.   – начальник отдела, главный бухгалтер

администрации Малогородьковского	сельсовета

## Курских А.П.        – заведующая М-Городьковским ФАП

Теплова Н.В.        – заведующая Малогородьковской библиотекой

Утвержден

Распоряжением Администрации

Малогородьковского сельсовета

№ 2-ра-па от 30.03.2021года

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению санитарной очистки

территории Малогородьковского сельсовета Конышевского района

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение в порядок после осенне-зимнего периода территорий организаций и учреждений всех форм собственности | до 1 мая 20221 г. | Руководители учреждений |
|  | Приведение в порядок после осенне-зимнего периода земельных участков и придомовых территорий | до 1 мая 2021 г. | Администрация сельсовета/ собственники домовладений |
|  | Приведение в порядок территории прилегающих к памятникам и мемориальным доскам . | до 1 мая 2021 г. | Администрация сельсовета |
|  | Проведение ревизии пожарных гидрантов (1 шт.) | до 15 апреля 2021 г. | Администрация сельсовета |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок: В т.ч. - северная окраина с. Глазово - около магазина ПО с.Глазово - восточная сторона с.М-Городьково | до 1 мая 2021 г. | Администрация сельсовета |
|  | Обеспече6ние вывоза твердых бытовых отходов | постоянно | Администрация сельсовета |
|  | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий предприятий, организаций, торговых точек | постоянно | Администрация сельсовета |
|  | Обустройство клумб ( 4 шт.) всего, в т.ч.: 1.с.Глазово (школа) 2.с.Глазово (ФАП) 3.с.Малое Городьково ( школа) 4. с.Малое Городьково ( Администрация ) | май | Руководители учреждений |
|  | Обустройство шахтных колодцев (3 шт.) всего, в т.ч. : 1.с.Глазово 2. д.Б-Городьково 3. с.М-Городьково | Апрель-май | Администрация сельсовета |
|  | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории Малогородьковского сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |
|  | Проведение работы среди населения по соблюдению правил благоустройства населённых пунктов Малогородьковского сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |

Приложение 2

ОТЧЕТ

о видах и объемах проведенных работ в рамках субботников

МО «Малогородьковский сельсовет» Конышевского района

(муниципальное образование)

| № п/п | Дата проведения субботника | Общее количество граждан, принявших участие в субботнике (чел.) | Количество организаций, принявших участие в субботнике, с указанием их формы собственности (шт.) | Уборка и благоустройство территорий (шт.) |  |  |  |  |  | Посадка, высадка (шт.) |  | Ремонт (шт.) |  |  | Другие виды работ | Количество используемого инвентаря (шт.) |  | Количество вывезенного мусора (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | улиц | дворов | детских игровых площадок | зон отдыха (бульвары, скверы, парки, и т.д.) | воинских захоронений, мемориалов, памятников, и т.д.) | иных объектов (элементов) | деревьев и кустарников | цветников и газонов | зеленных насаждений (обрезка, опиловка, побелка) | малых архитектурных форм, ограждений | других объектов (элементов) |  | инструменты | мешки для мусора |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |